**Тест план для сайта**

[**https://my.asos.com**](https://my.asos.com/identity/login)

| **Содержание** |
| --- |
| **Изменения документа** |
| **Введение** |
| **Тестовое окружение** |
| **Тестируемый функционал сайта** |
| **Конфигурации** |
| **Процесс тестирования** |
| **Критерии начала и окончания тестирования** |
| **План работ** |
| **Риски и ограничения** |
| **Тестовая документация** |

**Изменения документа**

| **Дата** | **Автор** | **Вид изменений** |
| --- | --- | --- |
| 02.10.2023 | Ростомов А.И. | Создание |

**Введение** Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования интернет-магазина [**https://my.asos.com**](https://my.asos.com/identity/login)

**Объект тестирования:** сайт [https://my.asos.com](https://my.asos.com/identity/login)

**Предполагается провести:**

Для отдельных полей:

* Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, корректные данные).
* Негативное тестирование (подразумевает введение некорректных данных).

Для всей системы:

* Функциональное тестирование;
* Кросс-браузерное тестирование;
* Юзабилити тестирование;
* Тестирование пользовательского интерфейса.

**Тестовое окружение:**

| **Браузеры:** | Google Chrome, Safari, Yandex Browser, Opera, Firefox, Microsoft Edge |
| --- | --- |
| **Операционные системы:** | Windows 10, Mac OS |
| **Разрешение экрана:** | 2560x1080, 1920х1080, 1366x768, 1440x900, 1536x864, 1600x900 |
| **Отображение на дисплеях мобильных устройств с**  **расширением:** | 2532x1170, 1792x828, 2340x1080, 1920x1080 |

**Тестируемый функционал сайта:**

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

* Каталог товаров – приоритет высокий;
* Пользовательская корзина – приоритет высокий;
* Регистрационная форма/форма авторизации – приоритет высокий;
* Форма отправки заказа – приоритет высокий.
* Поисковая строка – приоритет высокий.
* Страница аккаунта пользователя – приоритет высокий.
* Смена страны и валюты для оплаты покупок – приоритет высокий.

Не будет проведено нагрузочное и тестирование безопасности ввиду отсутствия необходимых ресурсов.

**Конфигурации:**

| **Персональный компьютер** | Windows 10 |
| --- | --- |
| **Отображение сайта на мобильных**  **устройствах** | Iphone 14 Iphone XR Samsung Galaxy S22  Samsung Galaxy Tab A8 |

**Процесс тестирования:**

Для максимального покрытия сайтов предполагается составление чек-листов и тест-кейсов.

**Критерии начала и окончания тестирования:**

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

* Готова и утверждена необходимая документация;
* Тестируемый функционал полностью создан и готов для передачи в тестирование.

Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:

1. все найденные дефекты задокументированы.

**План работ**

| **Задача** | **Время** | **Дата**  **начала** | **Дата окончания** |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление тест плана и чек- листа | 4 часа | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
| Корректировка тест плана и чек-листа | 1 час |  |  |
| Выполнение тестов | | Chrome  Safari  Yandex Opera Firefox  Edge | 1 час  0,5 часа  0,5 часа  0,5 часа  0,5 часа  0,5 часа | | --- | --- | | 03.10.2023 | 03.10.2023 |
| Написание баг-репортов | 2 часа | 03.10.2023 | 03.10.2023 |

**Риски и ограничения:**

* ввиду ограниченности ресурсов, гарантировать корректное отображение сайта можем только на устройствах, которые указаны в таблице «Конфигурации».

**Тестовая документация:**

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

* тест-план
* чек-лист
* баг-репорт